SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ — ZAKRES MODUŁOWY

Moduł rozpoznawczy oraz dziewięć modułów systemu

Każdy moduł jest zamkniętą całością: po jego uruchomieniu można z niego korzystać produkcyjnie, niezależnie od tego, czy powstaną kolejne. Kolejność nie jest dowolna — moduły 1, 2 i 3 stanowią fundament danych, z którego korzystają wszystkie pozostałe.

| # | Moduł | Definicja | Kluczowe funkcje | Powiązania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Rozpoznanie w zakładzie | Tygodniowa wizyta w firmie. Przejście całej ścieżki informacji — od zamówienia, przez halę i narzędziownię, po magazyn i rozliczenie. Poprzedza wycenę i budowę. | Obserwacja procesu na wszystkich zmianach Rozmowy z technologiem, planistą, narzędziownią, operatorami Przegląd obecnych arkuszy, kart i dokumentów Inwentaryzacja maszyn, form i indeksów produktowych Mapa przepływu danych i miejsc, gdzie się rozjeżdżają Model danych i makiety kluczowych ekranów Harmonogram etapów oraz wycena modułów 1–3 | Warunek wstępny dla wszystkich pozostałych modułów |
| 1 | Kartoteka i kalkulacja | Jedno źródło prawdy o kliencie i produkcie oraz wyliczenie kosztu teoretycznego, ceny i narzutu. | Dane rejestrowe klienta, adresy wysyłki, warunki transportu Karta produktu: wagi netto i brutto, krotność, czas cyklu Receptura tworzyw z udziałami, barwniki i dodatki Warianty kolorystyczne ze zdjęciami Stawka maszynogodziny i brakowość (dostęp ograniczony) Koszt jednostkowy, cena dla Klienta, narzut | Zasila moduły 2–9 Ceny materiałów z 8 |
| 2 | Zlecenia produkcyjne | Cykl życia zlecenia od przyjęcia zamówienia do zatwierdzonego rozliczenia. | Zamówienie Klienta i podział na pozycje kolorystyczne Przypisanie maszyny, formy i karty technologicznej Statusy: planowane, realizowane, zakończone Rozliczenie ilościowe: zlecono, wyprodukowano, zabrakowano Zatwierdzenie przez osobę kontrolującą Podgląd zleceń z miniaturami produktów | 1, 3, 4, 5, 6 Podstawa dla WZ w 8 |
| 3 | Raport zmianowy i koszt rzeczywisty | Wejście danych z hali oraz wyliczenie, ile produkcja kosztowała naprawdę — z alertem rentowności. | Panel operatorski: sztuki dobre i wadliwe w rozbiciu na kolory Czas cyklu odczytany z maszyny, realny czas pracy Przezbrojenia z liczbą godzin, przestoje z opisem Raport nastawiaczy — uwagi dla kolejnej zmiany Korekty osoby kontrolującej z zapisem, kto i kiedy Koszt rzeczywisty, odchylenie od kalkulacji, alert | 1, 2 Zasila 4 i 9 |
| 4 | Plan produkcyjny | Graficzny harmonogram obciążenia maszyn, uwzględniający czas przezbrojeń. | Kafelki zleceń przenoszone na maszyny Rezerwacje estymowane bez konkretnego zamówienia Kalendarz zmian i dni wolnych Czas przezbrojenia jako pełnoprawny element planu Panel godzin pozostałych do zakończenia zlecenia Wydruk tygodniowy w formie graficznej | 2, 3, 5 |
| 5 | Karta formy | Rejestr oprzyrządowania traktowanego jako majątek, z historią pracy i obiegiem serwisowym. | Parametry techniczne, wymiary, waga, pole odkładcze Paszport formy z licznikiem przepracowanych cykli Awarie powiązane z konkretną produkcją Statusy: sprawna, serwis, po odbiorze z narzędziowni Obieg z narzędziownią: zgłoszenie, zakres prac, odbiór Jedna forma z wieloma produktami i metodą przezbrojenia | 1, 2, 4 |
| 6 | Karta technologiczna | Zapis parametrów procesu i wiedzy technologa, wersjonowany przy każdej produkcji. | Karta bazowa dla pary produkt — wtryskarka Wersjonowanie parametrów per zrealizowana produkcja Zdjęcia pulpitów maszyn Uwagi technologa dotyczące procesu i problemów | 1, 2, 5 |
| 7 | Karta logistyczna | Zasady pakowania, paletyzacji i operacji dodatkowych wraz z kontrolą ograniczeń przewoźnika. | Sztuki w kartonie, rodzaj i wymiar opakowania Opakowania na warstwę, liczba warstw, sztuki na palecie Waga palety liczona z wagi produktu i opakowań Kontrola wysokości granicznej palety Operacje dodatkowe: etykietowanie, pakowanie w woreczki | 1, 2, 8 |
| 8 | Magazyn i rezerwacje | Materiały, barwniki i opakowania — stany, rezerwacje pod zlecenia oraz rzeczywiste koszty zakupu. | Stany tworzyw, barwników i opakowań Rezerwacja materiału w momencie wprowadzenia zamówienia Wyliczenie ilości do domówienia pod bieżące produkcje Rzeczywiste ceny zakupu wracające do kalkulacji Dokumenty WZ i PZ Integracja z istniejącym systemem magazynowym | 1, 2, 7 Zwrot cen do 1 |
| 9 | Analityka zarządcza | Wnioski z danych zebranych przez pozostałe moduły — rentowność w ujęciu produktu, Klienta i maszyny. | Rentowność wg produktu, Klienta i maszynogodziny Historia odchyleń kosztu rzeczywistego od kalkulacji Statystyki roczne i porównania okresowe Ilości sprzedane w podziale na Klientów Fundament danych pod przyszłą predykcję i automatyzację | Czyta ze wszystkich modułów |

# Moduły 1–3: fundament

Moduły 1, 2 i 3 domykają pętlę kosztową. Dziś kalkulacja działa w jedną stronę — powstaje z założeń, a nic z zakończonej produkcji do niej nie wraca. Po uruchomieniu tych trzech modułów rzeczywisty koszt wytworzenia wraca do kalkulacji i jest automatycznie zestawiany z ceną dla Klienta.

Szacunkowo odpowiadają one za około 70% wartości biznesowej całego przedsięwzięcia przy około 50% nakładu pracy. Jest to również jedyny zestaw modułów, który daje mierzalny efekt bez pozostałych — moduły 4–9 rozbudowują i uszczegóławiają obraz, ale nie zastępują fundamentu.

Realny termin uruchomienia modułów 1–3: styczeń, przy rozpoczęciu prac we wrześniu.

# Moduł 0: dlaczego zaczynamy od wizyty

Rzetelna wycena bez wcześniejszego rozpoznania w zakładzie musiałaby zawierać na tyle duży zapas na ryzyko, że byłaby niekorzystna dla obu stron. Tydzień na miejscu ten zapas usuwa.

Podczas wizyty przechodzę całą ścieżkę informacji — od przyjęcia zamówienia, przez planowanie, halę i narzędziownię, po magazyn i rozliczenie produkcji. Rozmawiam z osobami na każdym z tych etapów i sprawdzam, gdzie te same dane występują w kilku miejscach i rozjeżdżają się między sobą.

Rezultatem jest komplet materiałów: model danych, mapa modułów z zależnościami, makiety kluczowych ekranów, harmonogram etapów oraz wycena modułów 1–3. Wszystkie materiały pozostają własnością Zamawiającego, niezależnie od decyzji o dalszej współpracy.

Wojciech Moszczyński

Projektowanie i wdrażanie systemów wspierających zarządzanie produkcją